SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „občanský zákoník“)

na akci „Zimní údržba vozovek v Klánovicích pro zimní období 2017 – 2022.“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:			Městská část Praha-Klánovice

se sídlem:			U Besedy 300

190 14 Praha - Klánovice

IČO:				00240281

DIČ:				CZ00240281

Zastoupený:			MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha –

Klánovice

Ve věcech technických:          p. Anna Šugárová

bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

č.ú.:					2000707339/0800

na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:				…………………………

se sídlem: 				…………………………

IČO: 					…………………………

DIČ: 					…………………………

Zastoupený: 				…………………………

tel./fax: 				…………………………

bankovní spojení: 			…………………………

č.ú.: 					…………………………

na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany tuto smlouvu o dílo uzavírají na základě vyhodnocení  veřejné zakázky malého rozsahu podle rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo usnesením Rady MČ Praha - Klánovice č. RMČ……………. ze dne …………..2017.

Článek III.

Předmět smlouvy

3.1    Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele v zimním

období.

3.1.1  Zimní údržbu místních komunikací na území Městské části Praha - Klánovice, v k. ú.

Praha-Klánovice, a to v celém území katastru tak, aby byla udržena sjízdnost a

průjezdnost těchto komunikací.

To vše dle Plánu zimní údržby (příloha č. 1) této smlouvy, která je její nedílnou

součástí této smlouvy. Plán údržby zahrnuje seznam vozovek a mapu s vyznačením

vozovek pro zimní údržbu dle typu a pořadí a mapu vozovek pro jarní úklid.

Seznam vozovek budou aktualizovány vždy do 15. 10. každého roku

    - Zhotovitel bude v zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku provádět tyto činnosti na místních komunikacích, které má ve své správě objednatel:

- úklid (pluhování) místních komunikací při napadnutí minimální vrstvy sněhu 8 – 10 cm

- úklid (zametání) místních komunikací s povrchem zámkové dlažby při vrstvě sněhu 4-6cm

- nesouvislý posyp místních komunikací při jejich kluzkém povrchu štěrkem frakce 4-8

- držení nepřetržité pohotovosti v zimním období;

- úklid posypového materiálu po zimním období

Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu v souladu s touto smlouvou.

  - Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provést pro objednatele do 30 dnů po skončení zimního období jarní úklid místních komunikacích. Seznam ulic pro jarní úklid vozovek je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

  - Provádění prací se bude řídit touto smlouvou, Plánem zimní údržby místních komunikací v MČ Praha - Klánovice, pokyny odpovědného pracovníka objednatele a podmínkami zadání výše uvedené veřejné zakázky. Pokyny odpovědného pracovníka objednatele budou vzhledem k předmětu díla udíleny zhotoviteli osobně či telefonicky.

  - Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v souladu dle Seznamu subdodavatelů, který bude přílohou této smlouvy.  Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Nad rámec tohoto seznamu nemůže zhotovitel provedením části díla pověřit třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek IV.

Termíny  plnění díla

  - Smluvní strany sjednávají tyto termíny plnění díla:

- pro zimní období  2017/2018  zahájení prací 1. listopadu 2017 a ukončení 31. března 2018,

- jarní úklid vozovek 2018 – bude proveden do 30. 4. 2018,

- pro zimní období  2018/2019 zahájení prací 1. listopadu 2018 a ukončení 31. března 2019,

- jarní úklid vozovek 2019 – bude proveden do 30. 4. 2019

- pro zimní období  2019/2020 zahájení prací 1. listopadu 2019 a ukončení 31. března 2020,

- jarní úklid vozovek 2020 – bude proveden do 30. 4. 2020

- pro zimní období  2020/2021 zahájení prací 1. listopadu 2020 a ukončení 31. března 2021,

- jarní úklid vozovek 2021 – bude proveden do 30. 4. 2021

- pro zimní období  2021/2022 zahájení prací 1. listopadu 2021 a ukončení 31. března 2022,

- jarní úklid vozovek 2022 – bude proveden do 30. 4. 2022.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za jednotlivé činnosti v rozsahu dle čl. III. a VI.. této smlouvy činí: viz tabulka 1 v čl. 5.1.1 této smlouvy:

5.1.1 Tabulka1

| činnost | jednotková cena |  |
| --- | --- | --- |
| Pluhování sněhové vrstvy na místních komunikacích při napadení sněhu minimálně 8-10cm (km) | ……………… | Kč bez DPH |
| Nesouvislý posyp komunikací při jejich kluzkém povrchu posypovým materiálem dle určení, včetně ceny posypového materiálu (km) | ……………… | Kč bez DPH |
| Zametání sněhu na komunikacích ze zámkové dlažby při vrstvě sněhu minimálně 4 – 5 cm (km) | ……………… | Kč bez DPH |
| Náklady na držení zimní pohotovosti (Kč/měs.) | ……………… | Kč bez DPH |
| Úklid posypového materiálu po zimní sezóně (km) | ……………… | Kč bez DPH |

5.2      V ceně jsou zahrnuty i přejezdové kilometry (tj. palivo do odklízecích a posypových

vozů).

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečně-

ní zdanitelného plnění.

5.3     Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů

majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů než uvedených

v této smlouvě nesmí být nabídková cena měněna.

5.4       Objednatel se zavazuje provádět úhradu ceny za provedené dílo dle čl. V této smlouvy

1x měsíčně za práce odvedené v příslušném kalendářním měsíci. Platby budou

prováděny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené zhotovitelem a

písemně doručené objednateli, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a

bude vystavován s lhůtou splatnosti 30 dnů od jeho doručení objednateli. Nedílnou

součástí každé faktury - daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis

provedených prací za fakturovaný kalendářní měsíc (zhotovitel je povinen si tento

souhlas se soupisem provedených prací zajistit u objednatele před vystavením

faktury). Cena za dílo (resp. její fakturovaná část) se považuje za zaplacenou dnem,

kdy je celá fakturovaná částka odeslána (odepsána) z účtu objednatele (ve prospěch

účtu zhotovitele).

5.5      V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání

náležitě doplněných či opravených dokladů.

5.6     Za provedení díla, včetně všech činností souvisejících, nemá zhotovitel vůči

objednateli nárok na jakékoliv další platby (odměnu či náhradu vynaložených

nákladů), než které jsou výslovně uvedeny v odstavci 1. tohoto čl. V. této smlouvy

Článek VI.

Způsob provádění díla

  - V zimním období tj. od 1. listopadu běžného roku do 31. března následujícího roku zajišťuje zhotovitel nepřetržitou pohotovost k provedení zimní údržby – zejména sleduje aktuální povětrnostní situaci a předpověď počasí v katastrálním území Praha - Klánovice, aby dle aktuálních povětrnostních podmínek či dle pokynu objednatelem pověřené osoby byl schopen bezodkladně v termínech stanovených touto smlouvou zajistit provedení zimní údržby.

  - Časový limit pro zahájení prací v zimním období je 1 hodina po ukončení spadu sněhu při vrstvě 4-5 cm pro zametání a 8 – 10 cm pro pluhování. V případě intenzivního sněžení zahájí zhotovitel zametání při vrstvě sněhu 4-5 cm a pluhování komunikací při vrstvě cca 8 – 10 cm. Při  pluhování je nutné přihlédnout ke stavebně technickému stavu komunikace. Komunikace se udržují v celé délce a v minimální průjezdní šířce pro jeden osobní vůz v každém směru komunikace s výjimkou parkovacích zálivů a parkovacích pruhů obsazených stojícími vozy. Jeden jízdní pruh musí být odpluhován jednou jízdou.  Náledí a kluzkost sněhové vrstvy se zdrsňuje inertním materiálem.

6.3  Posyp se zahajuje po mechanickém odstranění sněhové vrstvy při kluzkém povrchu  ko-

munikací.

Posyp místních komunikací je prováděn drtí frakce 4/8.

  - Vozovky budou uklizeny (tj. zbaveny od sněhové pokrývky a popř. posypány posypovým materiálem) do 5 hodin po skončení sněžení. Začátek a konec sněžení bude odsouhlasen s pověřeným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel bude dbát na to, aby odhrnovaný sníh nezasahoval do prostoru chodníků a nekomplikoval tak jejich údržbu. V případě, že dojde k zahrnutí chodníku, je zhotovitel povinen odklidit sníh z chodníku do 1 hodiny a na vlastní náklady.

  - Zhotovitel povede průběžně výkaz provedených prací, který bude odsouhlasován objednatelem na základě provedené kontroly. Výkaz činnosti ( počet výjezdů a písemný rozpis úklidů) bude vzájemně odsouhlasen každých 14 dní..

  - Zhotovitel je seznámen s tím, že na k. ú. Klánovice se nesmí k zimnímu posypu používat sůl.

Článek VII.

Splnění povinnosti zhotovitele provést dílo

- Zhotovitel splnil povinnost řádně provést dílo tím, že v termínech daných čl. IV. a   čl. VI a v rozsahu dle čl. III. a VI. zajistil v souladu s touto smlouvou, Plánem zimní údržby místních komunikací v MČ Praha - Klánovice, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a pokyny objednatele, sjízdnost vozovek, a že tyto vozovky nevykazují závady ve sjízdnosti.

- Pokud Zadavatel neplní své závazky z této smlouvy (předmět díla) řádně a včas, je objednatel oprávněn zadat plnění předmětu díla (či jeho části) třetí osobě. Rozdíl mezi cenou provedeného díla sjednanou v této smlouvě a cenou objednatelem uhrazenou třetí osobě je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).

Článek VIII.

Sankce

- Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v případě nedodržení časového limitu pro zahájení prací uvedeného v  čl. IV., a to za každou započatou hodinu ve výši 500,- Kč a za každý zjištěný případ.

- Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v případě nesplnění ustanovení o časovém limitu pro dokončení prací daných čl. VI, této smlouvy a to za každou započatou hodinu ve výši 250,- Kč. Objednatel nemá nárok na uplatnění smluvní pokuty v případě, že zhotovitel prokáže nemožnost splnění povinnosti z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nevhodně parkujících vozidel, spadlých stromů, apod. Skutečnosti vedoucí k nemožnosti splnění závazků a povinností z této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli bezprostředně ohlásit a projednat s ním možnosti náhradního řešení vzniklé situace.

- Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Pojištění odpovědnosti

      - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě u …………………………., přičemž doklad o této pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

      - Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené objednateli či třetí osobě při plnění svých závazků z této smlouvy či škody způsobené objednateli či třetí osobě neplněním svých závazků z této smlouvy.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

- V případě opakovaného nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy může objednatel od smlouvy písemně odstoupit. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno zhotoviteli.

- Zhotovitel může písemně odstoupit od smlouvy v případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou platby za provedené práce delším než 30 dní po splatnosti uvedené v daňovém dokladu.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

č. 1 – Plán zimní údržby

č. 2 – Čestné prohlášení zhotovitele

č. 3 -  Doklad o pojištění

č. 4 -  Seznam subdodavatelů

- Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemně, a to formou číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného.

- Smluvní strany byly informovány, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách MČ Praha - Klánovice a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné ani za předmět obchodního tajemství a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním.

- Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

| V Praze dne **.**. 2017 |  | V Praze dne **. **. 2017 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele |  | Za zhotovitele |

| MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. starosta MČ Praha - Klánovice |  | ……………………………………………… |
| --- | --- | --- |