SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „občanský zákoník“)
 na akci „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha-Klánovice
se sídlem:	U Besedy 300
        190 14 Praha-Klánovice
IČO:	00240281
DIČ:	CZ00240281
Zastoupený:	MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha – Klánovice
Ve věcech technických:	Bc. Šárka Nováková, DiS.,
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č.ú.:	2000707339/0800

na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	…………………………
se sídlem:	…………………………
IČO:	…………………………
DIČ:	…………………………
Zastoupený:	…………………………
tel./fax:	…………………………
bankovní spojení:	…………………………
č.ú.:	…………………………

na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany tuto smlouvu o dílo uzavírají na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu podle rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne ……2018.

Článek III.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat pro objednatele následující dokumenty a zajistit následující činnosti:
1. Dopravní a zastavovací studie (dále DaZS) parkoviště pouze pro OA na pozemku č. par. 343 a 1174/1, k. ú. Klánovice pro cca 100-150 OA včetně specialistů a vstupních průzkumných prací včetně projednání s DOSS a zajištění inženýrské činnosti, Návrh možných řešení vyhrazeného stání pro rezidenty (občany MČ Praha-Klánovice) na části parkovací plochy a Návrh restrikce parkování v obytných blocích.
2. Projektová dokumentace ve stupni DUR – dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inženýrské činnosti
3. Projektová dokumentace ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů včetně zajištění inženýrské činnosti
4. Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a neoceněného soupisu prací zpracovaného dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Dílo je blíže specifikováno požadovanými parametry, přílohou č. 4, která jsou součástí zadávacího řízení.

Objednavatel si vyhrazuje právo po dodání každé z části dodávky předmětu smlouvy, specifikované v čl. III, bodech i. – iv. této smlouvy spolupráci ukončit a nepožadovat plnění dalších bodů předmětu smlouvy.

Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu v souladu s touto smlouvou. Fakturace za provedené části díla bude s termínem splatnosti 30 dní.

Provádění prací se bude řídit touto smlouvou. Pokyny odpovědného pracovníka objednatele budou vzhledem k předmětu díla udíleny zhotoviteli osobně, mailem či telefonicky.

Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle Seznamu poddodavatelů, kterou přiloží jako přílohu této smlouvy. Nad rámec této přílohy může provedením části díla zhotovitel pověřit třetí osobu jen s písemným souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Článek IV.
Termín plnění díla

Smluvní strany sjednaly dílčí termín plnění díla takto:

Dodání Dopravní a zastavovací studie parkoviště pouze pro OA, Návrhu možných řešení vyhrazeného stání pro rezidenty (občany MČ Praha-Klánovice) na části parkovací plochy a Návrhu restrikce parkování v obytných blocích – max. do 8 týdnů po získání veškerých podkladů a výsledků průzkumu
Inženýring pro projednání dopravní a zastavovací studie s DOSS – max. do 10 týdnů po předání DaZS vč. vyhodnocení
Projektová dokumentace ve stupni DUR – dokumentace pro územní řízení max do 10 týdnů po obdržení písemné objednávky ze strany zadavatele
Projektová dokumentace ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů max do 6 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a neoceněného soupisu prací zpracovaného dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
(vyhláška MMR o stanovení rozsahu dokumentace veř. zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) max do 6 týdnů po nabytí právní moci stavebního povolení
Obstarání inženýrské činnosti – pro všechny stupně projektové dokumentace – dle předchozích bodů za účelem obstarání povolení umístění stavby a pravomocného stavebního i ev. vodoprávního povolení
Po předání DUR - do 8 týdnů stanoviska DOSS + zahájení územního řízení
Po předání DSP - do 8 týdnů stanoviska DOSS  + zahájení stavebního řízení, ev. vodoprávního řízení

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

Cena za jednotlivé činnosti činí: ( doplnit do tabulky)

Nabídková cena v Kč bez DPH / Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“ / činnost 1. Dopravní a zastavovací studie (dále DaZS) parkoviště pouze pro cca 100-150 OA včetně specialistů a vstupních průzkumných prací včetně obstarání inženýrské činnosti pro tento typ projektové dokumentace + Návrh možných řešení vyhrazeného stání pro rezidenty (občany MČ Praha-Klánovice) na části parkovací plochy a Návrh restrikce parkování v obytných blocích
Nabídková cena v Kč bez DPH / Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“ / činnost 2. Projektová dokumentace ve stupni DUR – dokumentace pro územní řízení včetně obstarání inženýrské činnosti pro tento typ projektové dokumentace za účelem obstarání povolení umístění stavby a pravomocného stavebního i vodoprávního povolení
Nabídková cena v Kč bez DPH / Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“ / činnosti 3. Projektová dokumentace ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů, včetně obstarání inženýrské činnosti pro tento typ projektové dokumentace za účelem obstarání povolení umístění stavby a pravomocného stavebního i vodoprávního povolení
Nabídková cena v Kč bez DPH / Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“ / činnosti 4. Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a neoceněného soupisu prací zpracovaného dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. / (vyhláška MMR o stanovení rozsahu dokumentace veř. zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Celková nabídková cena v Kč bez DPH / Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“ / (součet výše uvedených činností 1.-4.) v Kč
Daň z přidané hodnoty (výše uvedených činností 1.-4.) v Kč v Kč:

Celková nabídková cena / v Kč včetně DPH / Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“ / (součet výše uvedených činností 1.- 4.) v Kč

Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů než uvedených v této smlouvě nesmí být nabídková cena měněna.

Objednatel se zavazuje provádět úhradu ceny za provedené části díla vždy po dodání části dodávky předmětu smlouvy, specifikované v čl. III.,body i. – iv.

Platba bude provedena na základě daňového dokladu – faktury, vystavené zhotovitelem a písemně doručené objednateli, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a bude vystavován s lhůtou splatnosti 30 dnů od jeho doručení objednateli.

Nedílnou součástí faktury - daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis dodané dokumentace (zhotovitel je povinen si tento souhlas se soupisem dodané dokumentace zajistit u objednatele před vystavením faktury). Cena za dílo se považuje za zaplacenou dnem, kdy je celá fakturovaná částka odeslána (odepsána) z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Za provedení díla, včetně všech činností souvisejících, nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na jakékoliv další platby (odměnu či náhradu vynaložených nákladů), než které jsou výslovně uvedeny v odstavci 1. tohoto čl. V. této smlouvy

Článek VI.
 Splnění povinnosti zhotovitele provést dílo
Zhotovitel splnil povinnost řádně provést dílo tím, že v dílčích termínech souladu s čl.IV.
dílo realizoval v souladu s touto smlouvou.
Pokud zhotovitel neplní své závazky z této smlouvy (předmět díla) řádně a včas, je objednatel oprávněn zadat plnění předmětu díla (či jeho části) třetí osobě. Rozdíl mezi cenou provedeného díla sjednanou v této smlouvě a cenou objednatelem uhrazenou třetí osobě je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě vystaveného daňového dokladu (faktury).

Článek VII.
Sankce
1. Objednatel má vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v případě nedodržení časového limitu pro dokončení prací, a to za každý započatý den ve výši 5000,- Kč.
2. Objednatel nemá nárok na uplatnění smluvní pokuty v případě, že zhotovitel prokáže nemožnost splnění povinnosti z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele. Skutečnosti vedoucí k nemožnosti splnění závazků a povinností z této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli bezprostředně ohlásit a projednat s ním možnosti náhradního řešení vzniklé situace.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy prosté vad a nedodělků

Článek IX.
Pojištění odpovědnosti
1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě u …………………………., přičemž doklad o této pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené objednateli či třetí osobě při plnění svých závazků z této smlouvy či škody způsobené objednateli či třetí osobě neplněním svých závazků z této smlouvy.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy
1. V případě opakovaného nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy může objednatel od smlouvy písemně odstoupit. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno zhotoviteli.
2. Zhotovitel může písemně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude objednatelem umožněno smluvní závazek splnit.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemně, a to formou číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného.
2. Smluvní strany byly informovány, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách MČ Praha - Klánovice a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné ani za předmět obchodního tajemství a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním.
3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **.**. 2018		V Praze dne **. **. 2018
………………………………….. / Za objednatele		……………………………….. / Za zhotovitele

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
        starosta
    MČ Praha-Klánovice