# ZÁPIS KOMISE VÝSTAVBY ZE DNE  2.12.19

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ODSTRANĚNÍ STAVBY Šlechtitelska 63(Č.j. 2982/2019)

S demolicí stavby KV nesouhlasí do doby vyřešení MHD, parkování a dalších povolení.

SOUHLAS  S PŘESTAVBOU CHATY. P.Č.1613 UL. ŽELKOVICKÁ

KV nesouhlasí s přestavbou.

Dle územního plánu v dané lokalitě je dovolena přístavba chat nebo rodinného domu. Dle plánů a stávajícího stavu se nejedná o přestavbu, ale stavbu nové chaty. V plánech není zakreslen stávající stav, ale pouze nový stav. Dále na pozemku je přípojka plynu a v nové chatě je navrženo vytápění pouze krbem na tuhá paliva.

ŽÁDOST O STANOVISKO K AKCI NOVOSTAVBA GARÁŽE (Č.J.2893/2019)

Želkovická  950

KV nesouhlasí s výstavbou.

Navržená stavba garáže je v rozporu s čl.4 Hlavních zásad výstavby v MČ Klánovice, schválené usnesením zastupitelstva č. 35/2018 ze dne 12.9.2018.

DOPLNĚNÍ ZÁMĚRU OBYTNÝ SOUBOR KLÁNOVICE, (Č.J.2904/2019)

- Šlechtitelská  63

KV nesouhlasí s výstavbou.

Stavba architektonicky neodpovídá charakteru okolní zástavby, kde se jedná o zástavbu izolovanými rodinnými domy či rodinnými dvojdomy, o jednom nebo maximálně dvou nadzemních podlažích a o šikmé, převážně sedlové střeše. V případě předloženého návrhu objektu pro bydlení na místě poloviny rodinného dvojdomu, která je navržena k odstranění se nejedná o zachování, dotvoření a rehabilitaci stávající struktury. Podle předložené dokumentace se zřejmě jedná o bytové domy o třech nadzemních podlažích. Dál e s ohledem na definici zastavěné plochy by byla zastavěná plocha zřejmě vyšší, než je v textu uvedeno.

ZŮSTÁVÁ Z KOMISE 4.11.19

- DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO SOUHLASU

- A PROVEDENÍ  OHLÁŠENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU  „NOVOSTAVBA

- RD NA POZEMKU P.Č. 116/3 K.U. KLÁNOVICE

Pí Janoušková nepovolila pokácení stromu (dub letní) a investor nechce posunout dům od uliční čáry.

KV souhlasí se stavbou.

Investor odsadil  stavbu oproti původní variantě a nově bude 2,5m od uliční čáry ulice V soudním a 5,15m od uliční čáry ulice Medinská. Do projektové dokumentace k  žádosti pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dodal 27.11.2019 nový koordinační situační výkres s novými kótami a doplněném popisu oplocení, které zůstává původní.

6) INFORMATIVNĚ PRIMSKÉ NÁMĚSTÍ

Je zpracováván plán na rozdělení pozemků v dané oblasti. Dne 9.12.2019 v 15:00 proběhne schůzka na UMČ Klánovice ohledně studie parcelací pozemků na Přimském náměstí s účastí urbanisty J. Myškou, starostky  Z. Starčevičové, oběma projekčními kancelářemi v zastoupení pana Matějky a pana Malého a majitelem A. Hejtichem.

Příští zasedání KV bude 6.1.2020

Předseda komise: Bc. Pavel Jaroš

Člen Ing. Eva Kubelkova - omluvena

Člen Ing. Pavel Vorlíček -

Člen Ing. Michal Čtrnáctý -

Člen Ing. Jan Procházka -

Člen p. Václav Švec -

Člen Ing. Jarmila Dubová – Člen Ing. arch. Alexandra Hájková